УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР / 14 СЕНТЯБРЯ 2026

# Часы по проектам — эталонная сводка

Семь завершённых задач заняли 33 часа при плане 30 часов: отклонение +3 часа. Полный план составляет 32 часа и включает одну незавершённую задачу, фактическое время которой неизвестно.

| Проект | План done (ч) | Факт done (ч) | Отклонение (ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aurora | 10 | 12 | +2 |
| Boreal | 10 | 10 | 0 |
| Cedar | 10 | 11 | +1 |
| Итого | 30 | 33 | +3 |

# Что проверить

Aurora дала отклонение +2 часа (T01, T02), Cedar — +1 час (T07, T08). Boreal выполнила план по T04–T06. Задача T03 проекта Aurora остаётся pending: план 2 часа, фактическое время не указано. Не заменяйте пропуск нулём и не сравнивайте полный план с фактом только завершённых задач.

Источник: project-tasks.csv, строки T01–T08. Все проекты и часы вымышлены. Документ создан детерминированным генератором и проверен программно; это не результат запуска More AI или теста модели.

Используйте эталон для проверки фактов в своём результате. Оформление может отличаться. Сохраните исходники, созданные файлы и заметки проверки. CC0: разрешено свободное использование и изменение.