УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР / 14 СЕНТЯБРЯ 2026
Часы по проектам — эталонная сводка
Семь завершённых задач заняли 33 часа при плане 30 часов: отклонение +3 часа. Полный план составляет 32 часа и включает одну незавершённую задачу, фактическое время которой неизвестно.
	Проект
	План done (ч)
	Факт done (ч)
	Отклонение (ч)

	Aurora
	10
	12
	+2

	Boreal
	10
	10
	0

	Cedar
	10
	11
	+1

	Итого
	30
	33
	+3


Что проверить
Aurora дала отклонение +2 часа (T01, T02), Cedar — +1 час (T07, T08). Boreal выполнила план по T04–T06. Задача T03 проекта Aurora остаётся pending: план 2 часа, фактическое время не указано. Не заменяйте пропуск нулём и не сравнивайте полный план с фактом только завершённых задач.
Источник: project-tasks.csv, строки T01–T08. Все проекты и часы вымышлены. Документ создан детерминированным генератором и проверен программно; это не результат запуска More AI или теста модели.
Используйте эталон для проверки фактов в своём результате. Оформление может отличаться. Сохраните исходники, созданные файлы и заметки проверки. CC0: разрешено свободное использование и изменение.
