虚构教学示例 / 2026年9月14日

# 项目工时：参考汇总

七项已完成任务实际用了33小时，计划为30小时，偏差为+3小时。全部任务的计划总量是32小时，其中一项尚未完成，实际工时未知。

| 项目 | 已完成计划（小时） | 已完成实际（小时） | 偏差（小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| Aurora | 10 | 12 | +2 |
| Boreal | 10 | 10 | 0 |
| Cedar | 10 | 11 | +1 |
| 合计 | 30 | 33 | +3 |

# 核对要点

Aurora 超出计划2小时（T01、T02），Cedar 超出1小时（T07、T08）。Boreal 的 T04–T06 合计符合计划。Aurora 的 T03 仍为 pending，计划2小时，实际工时留空。不要把未知值改成零，也不要用全部任务的计划总量与已完成任务的实际总量直接比较。

来源：project-tasks.csv，T01–T08。所有项目名称和工时均为虚构。本文件由确定性脚本生成并经程序检查，不是 More AI 或模型测试的输出。

可用此参考核对自己的结果，版式无需一致。请保留输入、生成文件和核对记录。采用 CC0，可自由复用和修改。