虚构教学示例 / 2026年9月14日
项目工时：参考汇总
七项已完成任务实际用了33小时，计划为30小时，偏差为+3小时。全部任务的计划总量是32小时，其中一项尚未完成，实际工时未知。
	项目
	已完成计划（小时）
	已完成实际（小时）
	偏差（小时）

	Aurora
	10
	12
	+2

	Boreal
	10
	10
	0

	Cedar
	10
	11
	+1

	合计
	30
	33
	+3


核对要点
Aurora 超出计划2小时（T01、T02），Cedar 超出1小时（T07、T08）。Boreal 的 T04–T06 合计符合计划。Aurora 的 T03 仍为 pending，计划2小时，实际工时留空。不要把未知值改成零，也不要用全部任务的计划总量与已完成任务的实际总量直接比较。
来源：project-tasks.csv，T01–T08。所有项目名称和工时均为虚构。本文件由确定性脚本生成并经程序检查，不是 More AI 或模型测试的输出。
可用此参考核对自己的结果，版式无需一致。请保留输入、生成文件和核对记录。采用 CC0，可自由复用和修改。
